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Wymóg opracowania niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego wynika                              z obowiązku przyjętej procedury tworzenia dokumentów w kontekście wdrażania procesu apsorbcji funduszy strukturalnych. Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie w ramach jednego z działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Opracowany Plan ma odzwierciedlenie                         w poszczególnych dokumentach programowych:                                                                       - Narodowym Planie Rozwoju NPR (określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. 

Celem NPR-u jest „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy                      i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym                         i krajowym";

- Podstawach Wsparcia Wspólnoty - PWW (dokument przyjęty przez komisję Europejską w uzgodnieniu z rządem polskim zawierający strategię i priorytety działań. PWW wdrażane są przez programy operacyjne);

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego — ZPORR (program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa. Powyższy program  został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej                w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich województw);

-Uzupełnienie ZPORR- (dokument  wdrażający strategię i priorytety programu, zawierającym informacje na temat działań realizowanych w ramach tego programu).

Według wytycznych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  realizacja Planu Rozwoju Lokalnego oparta powinna być na działaniu 3 (Rozwój lokalny) i ukierunkowana na „wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej                      oraz ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw, infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych".

Plan Rozwoju Lokalnego w przypadku Gminy Bogdaniec opracowany jest                             w odniesieniu do całego programu ZPORR. Celem takiego działania jest stworzenie kompleksowego dokumentu, który stanowić ma wytyczne do realizacji zadań finansowanych z funduszy - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRA) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Plan Rozwoju Lokalnego jest DOKUMENTEM OTWARTYM, którego celem jest zapewnienie koncentracji i efektywność wykorzystania środków na strategiczne działania samorządów.

      Informacje zawarte w Planie prezentują aktualną sytuację społeczno-gospodarczą  Gminy Bogdaniec oraz ukazują kierunki rozwoju gminy w kontekście apsorbcji środków z funduszy unijnych nie tylko ZPORR –u. 

Odniesienie, realizacji przyszłych zadań do celów „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bogdaniec”  umożliwia porównanie spójności podejmowanych działań w szerokim czasookresie. Natomiast powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy wskazuje na zintegrowane cele realizacji planu rozwoju Gminy Bogdaniec.

Przyjęte wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Lokalnego odnoszą się                 do działań realizowanych w ramach przyjętych i przyszłych zadań wynikających                   z programu operacyjnego. Natomiast przyjęte systemy wdrażania i monitorowania mają na celu właściwe wdrażanie niniejszego dokumentu.

Niezmiernie ważną częścią Planu jest system finansowania zadań                          w przyjętych okresach programowania Unii Europejskiej t.j. lata 2004-2006 oraz            2007-2013. Opracowany schemat źródeł finansowania zadań obejmuje tylko okres pierwszy, gdyż nie jest znana alokacja środków w przyszłym programowaniu. Procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania zadań jest szacunkowy, gdyż każde finansowanie przyznawane jest do określonych maksymalnych wartości np. do 75% dofinansowania.

Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzanie korekt przyjętego Planu wynikających z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez Władze Gminy.
PROCEDURA PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

1.Zainteresowane strony składają wnioski. 

2.Wójt zarządza wyznaczenie pełnomocnika oraz horyzontalnego zespołu    zadaniowego ds. rozwoju lokalnego.

3.Pełnomocnik pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowywanie danych                                          i wyznaczenie obszaru realizowania projektu.

4. Zespół zadaniowy składa się z pracowników Urzędu Gminy.

5.Wójt może wnioskować o powołanie w ramach Rady Gminy specjalnej komisji              ds. rozwoju lokalnego.

6. Rada Gminy powołuje Komisję uchwałą.

7.Komisja składa się z radnych gminy/powiatu oraz partnerów społeczno-
gospodarczych.

8.Komisja wybiera uchwałą przewodniczącego.

9.W posiedzeniach Komisji udział mogą brać przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Województwa oraz niezależni eksperci.

10.Komisja opiniuje plan rozwoju i rekomenduje go Radzie Gminy.

11.Komisja prowadzi również monitoring wdrażania planu oraz ocenia go.

12. Przewodniczący  wnosi  pod   obrady    Rady   Gminy  plan   rozwoju    lokalnego.

13.Rada Gminy przyjmuje uchwałą plan rozwoju lokalnego.


I. Opis procesu tworzenia Planu Rozwoju Lokalnego.

Do opracowania strategii Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogdaniec przyjęto następujące założenia:

· uspołecznienie procesu budowy planu poprzez konsultacje społeczne                    z mieszkańcami,

· weryfikację bieżąco wykonanych przez pracowników urzędu gminy,

· posiadanie rozbudowanej sfery realizacyjnej dla konkretnych działań oraz instrumentów organizacyjnych i finansowych.

· posiadanie wyraźnie określonego miejsca w strukturze istniejących dokumentów: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bogdaniec, Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Bogdaniec, wieloletnie programy inwestycyjne.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy jest  dokumentem opracowanym na podstawie konsultacji społecznych. Zadania planowane do realizacji w latach 2004-2011 wynikają z wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich przeprowadzanych                   w sołectwach w okresie od 25 marca do 4 kwietnia 2004 r. oraz na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych                       w zakresie potrzeb rozbudowy infrastruktury społecznej w gminie Bogdaniec.                  Projekt Planu Rozwoju Lokalnego był szczegółowo analizowany przez stałe  komisje rady gminy.


1. Delimitacja obszaru realizacji planu 


Gmina Bogdaniec leży 15 km na zachód od Gorzowa Wlkp., przy drodze wojewódzkiej nr 132, w zachodniej części powiatu gorzowskiego                                 w województwie lubuskim granicząc na południu z powiatem sulęcińskim. Ponadto na zachodzie graniczy z gminą Witnica, na północy z gminą Lubiszyn zaś na południowym wschodzie z gminą Deszczno (mapa 1).

Gmina zajmuje powierzchnię 112 km2  i zamieszkuje ją 6.481 mieszkańców,          z których  1.129 w siedzibie gminy. 
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Mapa 1. Otoczenie gminy Bogdaniec wraz z siecią dróg
Bogdaniec jest siedzibą władz gminy. W granicach gminy znajduje się                  21 sołectw. Około 21% powierzchni gminy zajmują lasy Puszczy Gorzowskiej zaś 68% powierzchni stanowią użytki rolne, a resztę nieużytki. 

Dominującą  dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Odległość od znaczących ośrodków przemysłowych w Polsce jest znaczna. Dlatego przeważa uprawa  zbóż              i ziemniaków. Stąd pochodzi czysta ekologicznie produkcja do przetwórstwa rolno-spożywczego. Rozwija się handel, produkcja i usługi. Znaczenia nabiera turystyka                i indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Teren gminy jest usytuowany w dobrym miejscu geograficznym leży, bowiem blisko Gorzowa Wlkp. (ok. 130 tys. mieszkańców) i około 100 km od stolicy Niemiec Berlina ( mapa nr 2). Stanowic, zatem może dobre zagłębie produkcji, handlu i usług  tym bardziej, że obszar ten nie jest zdegradowany ekologicznie. Istnieją też dobre połączenia drogowe umożliwiające dojazd do gminy i jej sołectw.  Jak dotąd teren ten jest dla wielu turystów  mało znany. A jest tu wiele atrakcji związanych także                     z dziedzictwem kulturowym, do których zaliczyć można zabytki kultury, takie jak kościoły, dworki. 


W okresie kadencji władz gminy  1994-1998 Rada Gminy w listopadzie 1996 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „PRO EUROPA VIADRINA”.

W  roku 1999 nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem STEREMAT działającym w Strasburgu, którego celem są działania na rzecz edukacji i kultury prowadzące do minimalizacji różnic między dwoma sąsiadującymi krajami oraz zlikwidowania bariery językowej. 

W dniu 17 czerwca 2001 roku zawarto porozumienie o partnerstwie  pomiędzy gminą Bogdaniec i  gminą Petershagen/Eggersdorf. 




            Celem partnerstwa jest wypracowanie przyjacielskich stosunków między mieszkańcami obu gmin. Do realizacji tego celu mają prowadzić w szczególności – kontakty między szkołami, organizacjami socjalnymi i kulturalnymi, a także strażami pożarnymi, miejscowymi stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami. 

Do osiągnięcia założonych celów prowadzić ma realizowanie wspólnych konkretnych projektów, z zakresu wymiany szkolnej młodzieży , turystyki edukacyjnej, sportu             i rozwoju lokalnego.
2.Charakterystyka obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej
Sfera społeczna


Rozwój mieszkańców Gminy Bogdaniec w sferze społecznej polega na stałym wzroście ich poziomu wykształcenia, świadomości obywatelskiej oraz osobistej kulturze. Wyrazem rozwoju dokonującego się w tej sferze powinien być wzrastający poziom poczucia odpowiedzialności za sprawy o charakterze publicznym. 

Demografia

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Gorzowie Wlkp. na dn. 31.12.2003 roku Gmina Bogdaniec liczyła 6.481 mieszkańców.

Tabela 1. 

Dane statystyczne Gminy Bogdaniec– stan na dn. 31.12.2003 r.


Ludność
Urodzenia
Zgony
Przyrost ludności

Mężczyźni
3 229
24
31
-7

Kobiety
3 252
39
27
12

Razem
6 481
63
58
5


Saldo migracji na dzień 31 grudnia 2003 r.  w Gminie było dodatnie - 49 osób. Dynamika wzrostu liczby mieszkańców Gminy w ciągu ostatnich 3 lat była korzystna - od roku 2000 łączna liczba mieszkańców wzrosła o 88 osób. 

Rynek pracy i bezrobocie

Na dzień 31 stycznia 2004 r. w Gminie Bogdaniec zarejestrowanych było 753 bezrobotnych, z tego 415 kobiet. Stopa bezrobocia w skali roku 2003 wynosiła              18,6 % w stosunku do liczby mieszkańców czynnych zawodowo  4.047, woj. lubuskie 28,2 %, pow. grodzki 19 %, pow. ziemski 29,2 %.
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Kultura i sport

Rozpowszechnianiem kultury oraz sportu na terenie  Gminy Bogdaniec zajmują się:                                           

1)Uczniowskie Kluby Sportowe  :

   - UKS „ Bogdanka „ przy Zespole Szkół w Bogdańcu,

   - UKS „ HERMES”  przy Zespole Szkół w Jeninie,

   - UKS „ Iskra”          przy Szkole Podstawowej w Jenińcu,

   - UKS „ Gwiazda”    przy Szkole Podstawowej w Lubczynie,

2) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko  „Zbyszko w Bogdańcu”

3) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu w Stanowicach

4) Zespoły Sportowe :

   - Klub Sportowy   „ Zjednoczeni ‘’  w Jenińcu,

   - Klub Sportowy   „ Gwiazda” w Lubczynie,

   - Klub Sportowy   „ Victoria” w Stanowicach,

   - Klub Sportowy   „ Motyl” w Motylewie

· Klub Sportowy   „ Warta Jeżyki” w Jeżykach

Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy Bogdaniec jest 779 dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum), w tym w obwodach szkolnych: Bogdaniec – 310, Jenin – 279. Natomiast dzieci w wieku od 0-6 lat jest 509, z czego 310 dzieci należy do obwodów szkolnych Bogdańca i Jenina. 

W  gminie funkcjonują:
- dwa publiczne przedszkola,

- cztery szkoły podstawowe,

- dwa gimnazja

Tabela 2. 

Przedszkola (stan na 31.12.2003)

Placówka
Liczba nauczycieli
Liczba dzieci / uczniów

Publiczne Przedszkole                           w Bogdańcu
3
51

Publiczne Przedszkole  w Jeninie
3
44









Tabela 3. 

Szkoły podstawowe (stan na 31.12.2003)

SP w Jenińcu + Oddział Przedszkolny
12
124, w tym Oddział Przedszkolny – 20

SP w Lubczynie + Oddział Przedszkolny
12
98, w tym Oddział Przedszkolny – 12

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa                     w Bogdańcu 
14
159

Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa                      w Jeninie 
14
150

Tabela 4. 

Szkoły gimnazjalne (stan na 31.12.2003)

Zespół Szkół – Gimnazjum  w Bogdańcu
12
151

Zespół Szkół – Gimnazjum  w Jeninie
11
129

Zespół Szkół w Bogdańcu  składa się z dwóch obiektów adaptowanych                             na potrzeby szkoły: jeden z okresu międzywojennego, drugi z 1970 roku przystosowany po Gminnym Ośrodku Kultury. Na salę gimnastyczną zaadaptowano salę widowiskową o wysokości 3 m. Budynki są w bardzo złym stanie technicznym, dane zarówno Powiatowej Stacji Sanepidu jak i Straży Pożarnej wykazują zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających w obiekcie jak i zakaz jakichkolwiek prac remontowych. Dlatego proponuje się likwidację obecnego Zespołu Szkół                    w Bogdańcu i budowę nowego obiektu w celu zaspokojenia potrzeb ludności zamieszkujących gminę Bogdaniec. Obszary oddziaływania efektów projektu można wyznaczyć jako:  społeczne (poprawa stanu świadomości społeczności wiejskiej) oraz ekonomicznych (zmniejszenie bezrobocia, pobudzenie działalności gospodarczej w gminie).

Podczas opracowywania  wieloletniej koncepcji rozwiązywania problemów edukacji w gminie wzięto pod uwagę cztery możliwe warianty rozwiązywania istniejących problemów szkolnictwa będącego w gestii gminy: 

 Wariant pierwszy – utrzymanie obecnie istniejących obiektów bez znaczących inwestycji.                                                                                                             Wariant drugi – utrzymanie obiektów z przeprowadzeniem kapitalnych                      remontów.

 Wariant trzeci – wybudowanie nowego obiektu i likwidacja Zespołu Szkół                       w Bogdańcu i gimnazjum w Jeninie.

Wariant czwarty – likwidacja Zespołu Szkół w Bogdańcu i gimnazjum                         w Jeninie i zorganizowanie dowozu dzieci do szkół w Gorzowie Wlkp. (średnia odległość – ok. 21 km.


Przeprowadzona na zlecenie gminy analiza warunków dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej  i ocena możliwości dostosowania budynków do wymogów ochrony ppoż. Jednoznacznie wyklucza wdrożenie do realizacji wariantów pierwszego i drugiego. W związku z tym warianty pierwszy i drugi w dalszych rozważaniach nie były brane pod uwagę. 

Ochrona zdrowia


Opiekę zdrowotną dla mieszkańców Gminy Bogdaniec zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bogdańcu, w ramach którego funkcjonuje:

-Przychodnia Lekarska SALUS

-Gabinet Ginekologiczny

-Prywatny Gabinet Stomatologiczny + Protezownia
Mieszkalnictwo

1. Zasób mieszkań komunalnych

Na koniec  2003 roku  liczba mieszkań komunalnych  w Gminie Bogdaniec  wynosiła 26 sztuk ( w tym 14 przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych). Powierzchnia użytkowa tych mieszkań wynosi 1297 m. Mieszkania  usytuowane są  w większości w budynkach parterowych szeregowych o charakterze jednorodzinnym, wybudowanych przed 1945 rokiem. Stan techniczny większości budynków komunalnych jest  w 80% dostateczny  a 20% zły. 

Do końca 2004 r. planuje się  sprywatyzowanie  wszystkich  mieszkań  komunalnych.

Pomoc społeczna

            Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Gminie oraz na administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Z różnej formy pomocy społecznej Gminie Bogdaniec na dzień 31.12.2003 skorzystało 525 rodzin, a 55  rodzin otrzymało dodatki mieszkaniowe. 

Bezpieczeństwo publiczne


Do 2003 roku teren administracyjny gminy Bogdaniec wchodził w skład rejonu służbowego Komisariatu Policji w Witnicy, który obejmował swoim działaniem Miasto i Gminę Witnica, Gminę Lubiszyn i Gminę Bogdaniec. 

W 2003 roku na terenie gminy Bogdaniec stwierdzono 62 przestępstwa co stanowi w porównaniu do roku 2002 spadek o 68 przestępstw ( w 2002 roku zaistniało 130 przestępstw). 


Przy spadku przestępczości odnotowano spadek poziomu wykrywalności z 73,6% w 2002 roku do 71,4% w roku 2003. Nastąpił również spadek wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym z 62,5% do 60,65%. W rozbiciu na poszczególne kategorie ilość przestępstw zaistniałych na terenie gminy przedstawia się następująco:

Tabela 5.

Kategoria
2002
2003

Kradzież mienia
26
27

Kradzież z włamaniem 
24
17

Kradzież samochodu
5
6

Bójki pobicia
4
1

Rozboje
2
3

Pozostałe p-stwa
59
8

Ogółem
130
62

Jak wynika z powyższego zestawienia wzrost zagrożenia nastąpił w kategorii kradzieży mienia, kradzieży samochodów i rozbojów o 1 przestępstwo.  Zmalała ilości kradzieży z włamaniem z 24 do 17. Najbardziej  zagrożoną miejscowością przestępstwami przeciwko mieniu jest Bogdaniec – 17 przestępstw. 

Zagrożenie wykroczeniami
Na terenie gminy Bogdaniec stwierdzono 63 wykroczenia rozpatrywane przed Sądem Grodzkim w Gorzowie Wlkp. 

Tabela 6.

Rozkład zagrożeń w poszczególnych kategoriach na terenie gminy
Kategoria wykroczenia
2002
2003

Porządek i spokój publ.
9
5

Bezp. osób i mienia
1
4

Mienie
26
29

Ochrona przyrody
1
1

Ustawa o wychow. w trzeźw.
1
0

Inne
6
24

Ogółem
44
63

Za pozytywną tendencję należy uznać ograniczenie wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu o 4 zdarzenia.  


Dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych w Bogdańcu ujawnili 97 wykroczeń                      za które nałożono grzywny w postaci mandatów karnych. W porównaniu do roku 2002 nastąpił wzrost o 4 mandaty

Bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym
Tabela 7.

Wypadki na terenie gminy


2002
2003

Wypadki
6
6

Zabici
3
0

Ranni
9
9

         Od stycznia 2004 r. zadania zwiazane z bezpieczeństwem publicznym                    na terenie Gminy Bogdaniec przejął  II Komisariat Policji  w Gorzowie Wielkopolskim, który wytyczył   w roku 2004 następujące kierunki pracy:

   ●pogłębienie rozpoznania przestępców kryminalnych w celu wzrostu wykrywalności kradzieży i włamań co w konsekwencji ma doprowadzić do ograniczenia tego rodzaju  przestępczości, 

 ●podejmowanie przez dzielnicowych inicjatyw dotyczących właściwego   

  zabezpieczenia  mienia ( krzewienie wiedzy wiktymologicznej),

 ●zwiększenie skuteczności ujawniania wykroczeń z ustawy o wychowaniu                        

  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez wykorzystanie służb   

  wywiadowczych Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. 

●kontynuowanie przez dzielnicowych spotkań z młodzieżą szkolną celem pogłębienia   

  wiedzy dzieci o zasadach bezpiecznego zachowania.

· Opracowanie mapy zagrożeń. 

Sfera gospodarcza

Gmina Bogdaniec pełni rolę ośrodka administracyjno-usługowego dla całego obszaru gminy.

Podmioty gospodarcze.

Na dzień 31.03.2004r. w gminie zarejestrowanych było 495 podmiotów gospodarczych. Głównie są to podmioty jednoosobowe. 

Do największych przedsiębiorstw działających na terenie gminy należą:

1. Zakład Budowlano Kamieniarski w Łupowie, 

2. „FLEUR NATUR POLSKA” Spółka z o.o w Bogdańcu , 

3. „EUROSPED” Spółka z o.o. w Jeninie, 

4. Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne „Termet” Sp. z o.o.w Bogdańcu, 

5. Firma „Uchański” - Roman Uchański w Motylewie , 

6. Pracownia Wyrobów Wiklinowych  w  Łupowie,

7. Zakład Produkcyjno Handlowy w Łupowie, 

Rolnictwo


Gmina Bogdaniec jest gminą rolniczą, posiadającą 907  indywidualnych gospodarstw rolnych. Średnia wielkość  gospodarstwa to 7,40 ha przy czym średnia wielkość gospodarstw w województwie wynosi 9,84 ha.

Na terenie gminy występują zróżnicowane rodzaje gleb, przeważają gleby                           w lepszych klasach bonitacji III-IV, co stanowi około 66 % areału użytków rolnych występujących w północnej części gminy, natomiast  gleby w słabszych klasach występują w części południowej.

W gminie przeważającą część użytków rolnych zajmuje uprawa zbóż około 3.120 ha, w sprzyjających warunkach pogodowych przeważają zboża ozime.

Ziemniaki uprawiane są na obszarze około 220 ha. W większości przeznaczone są na cele konsumpcyjne, część przeznaczona na sprzedaż jako jadalne,                                    a pozostała część na  skarmianie. W ostatnich latach zmniejszyła się uprawa rzepaku  (około 137 ha) w związku ze złymi warunkami pogodowymi zbyt mroźna                    i bezśnieżna zima lub duża susza w okresie siewu/. Warzywa  uprawiane są                     w przydomowych ogródkach przeznaczone na samozaopatrzenie, a niewielka ilość uprawiana w szklarniach i namiotach foliowych  przeznaczona jest na sprzedaż.
Inwestycje


       Podstawowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi w gminie są zadania            w zakresie uzbrojenia terenu w podstawowe sieci infrastrukturalne tj. sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Zadania w tym  zakresie rozpoczęto w 1993r i ich realizacja trwa do chwili obecnej.

Tak długi czasookres realizacji prac związany jest z rozproszoną zabudową                    w większości wsi i w związku z tym potrzebą wykonania dużej ilości sieci.

Zakończenie prac w zakresie budowy sieci wodociągowej planuje się w 2005r. 

Dużą uwagę poświęca się również inwestycjom proekologicznym.

Pod potrzeby osiedla mieszkaniowego Jenin I w Jeninie w 1998 r zakończono budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

W okresie tym wybudowano również 5,4 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 96 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.

Jednak podstawowym w tym zakresie zamierzeniem Samorządu Gminnego jest budowa zintegrowanej sieci kanalizacji sanitarnej z Miejską Oczyszczalnią Ścieków w Gorzowie Wlkp.

Opracowana w tym zakresie koncepcja obejmuje cztery wsie położone w obszarze Wyżyny Bogdanieckiej, tj. Łupowo, Jenin, Bogdaniec, Motylewo.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje wybudowanie 60 km sieci tłocznej                          i grawitacyjnej oraz 9 sztuk przepompowni przy pomocy których ścieki tłoczone będą do położonej na pograniczu z gminą Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

W IV kwartale 2003r rozpoczęto realizację pierwszego etapu, tj. Sieć kanalizacji sanitarnej w Łupowie.                                                                       

Termin zakończenia prac określony został na listopad 2004r.

Opracowano również dokumentację techniczną na II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jeninie.                                                                               

Zamiarem samorządu jest wykonanie tego zadania w 2005r.  

Uzbrojenie terenu poprzez wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie Wyżyny Bogdanieckiej przyczyni się do wzrostu rozwoju budownictwa mieszkaniowego, rzemiosła i usług.

Znaczącym zadaniem inwestycyjnym jest rozpoczęta w 2002r Budowa Zespołu Szkół w Bogdańcu, obejmująca wybudowanie Hali Sportowej, Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej.

Pierwszym rozpoczętym zadaniem jest budowa nowoczesnej Hali Sportowej, której zakończenie planuje się w miesiącu sierpniu br.

Oddanie do użytku nowej Hali Sportowej umożliwi w gminie rozwój kultury fizycznej oraz organizację szeregu imprez sportowych na szczeblu szkolnym, jak i klubowym.

Budowę Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w miarę pozyskania zewnętrznych środków finansowych planuje się na lata 2005-2007.
Wolne tereny pod inwestycje


Gmina Bogdaniec, granicząca ze stolicą województwa od wschodu, leży na szlaku drogowym Berlin – Kaliningrad. W jej skład wchodzi 21 sołectw, w których mieszka ok. 6.400 mieszkańców. Gmina zajmuje obszar 112 km 2. Ma charakter typowo rolniczy. Bardzo ważnym atutem gminy jest nieduża odłegłość od granicy zachodniej państwa – w Kostrzynie nad Odrą.

Bardzo ważnym atutem gminy jest dostępność komunikacyjna – autobusy PKS, MZK oraz PKP. Jeżeli chodzi o inwestycje, to należy tu zauważyć w ostatnich latach, że poziom infrastruktury technicznej znacznie wzrósł.

Tereny inwestycyjne:

· miejscowość Jenin jest przykładem wsi dynamicznie rozwijającej się, czego dowodem może być kompleks domków jednorodzinnych – Osiedle Przylesie     oraz Osiedle Jenin I. 

Jenin położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 132.

Zagospodarowanie obiektów po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Na Osiedlu Jenin w kierunku miejscowości Lubczyno znajduje się 5 działek budowlanych przeznaczonych na działalność rzemieślniczą nieuciążliwą.

Na Osiedlu Jenin I znajduje się obecnie do zbycia ok. 40 działek budowlanych.

· Łupowo – ostatnia miejscowość przed Gorzowem, posiada teren ok. 5 ha gruntów, które mogą być przeznaczone pod inwestycje typu przemysłowego.

· Bogdaniec – możliwość zagospodarowania części południowej, za torami kolejowymi (2 działki na ul. Szkolnej i ul. Polnej) oraz część nie wykorzystanej hali po byłej suszarni przy ul. Ogrodowej oraz po byłej masarni przy ul. Kościelnej.

· Motylewo – możliwość zagospodarowania ok. 2,00 ha gruntów.

· Racław – możliwość zagospodarowania kompleksu niewykończonych popeegerowskich mieszkań komunalnych.

Atuty inwestycyjne:

· bliskie położenie przy granicy polsko – niemieckiej – ok. 30  km

· obecny na terenie gminy niemiecki kapitał zagraniczny 

· korzystne położenie przy drodze wojewódzkiej nr 132

· port rzeczny w Kostrzynie nad Odrą,

· dobry stan infrastruktury technicznej, 

· atrakcyjne tereny inwestycyjne

· ulgi i preferencje dla inwestorów
Finanse gminy

Tabela 8. 

Dochody budżetu gminy wiejskiej Bogdaniec w 2003r. (tys. PLN)

Ogółem 
Dochody własne 
Dotacje celowe 

z budżetu państwa

/201,203,633/
Pozostałe dotacje 

/244,626/
Subwencje ogólne

/292/
Środki na dofinansowanie własnych zadań ze źródeł 

pozabudżetowych

/628,629/

10 056
2 819
1 748
  263
4 147
 1 079

Tabela 9. 

Wydatki budżetu gminy Bogdaniec w 2003 r. (tys. PLN)

Ogółem 
Dotacje 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych

/311/
Wynagrodzenia

/401,404/
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
Zakup materiałów i usług 
Wydatki inwestycyjne

10 267
 330
763
3 268
 663
1 814
 2 870

Tabela 10. 

Dochody i wydatki budżetu gminy Bogdaniec na 1 mieszkańca w 2003 r.                     (tys. PLN)

Dochody 
Wydatki

Ogółem
w tym dochody własne
Ogółem
Materiały i usługi
Wydatki majątkowe

1 552
435
1 585
280
443

Infrastruktura lokalna


Ze względu na położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Gorzowa większość jednostek obsługi mieszkańców położona jest w mieście.                                   

Na terenie Gminy zlokalizowane są:

· Ośrodek Zdrowia,

· Poczta,

· Oddział Banku Spółdzielczego,

· Nadleśnictwo,

· Muzeum Kultury i Techniki Wiejskiej.

Wodociągi i kanalizacja

Gmina Bogdaniec ma  dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. 

Długość sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej wynosi 110 km.                              Ilość przyłączy wodociągowych 1.337 szt. Woda dostarczana jest dla około 5300 mieszkańców.

Stan sieci wodociągowej – za wyjątkiem sieci we wsi Racław - jest bardzo dobry,         z uwagi na to, że sieć realizowana była w latach 1993-2003r, według nowych technologii z rur PCV i PE.

Sieć wodociągowa w miejscowości Racław, wykonana została w latach 1968-69 z rur azbestowych i aktualnie wymaga modernizacji.

W zakresie kanalizacji sanitarnej w Gminie funkcjonują trzy lokalne  kontenerowe oczyszczalnie ścieków. Dwie zakładowe w miejscowości Łupowo  (aktualnie użytkowane przez wspólnoty mieszkaniowe) przy Osiedlu Mieszkaniowym Nadleśnictwa Bogdaniec oraz Osiedlu Mieszkaniowym i Przepompowni Ropy  „PERN Przyjaźń”.

Trzecią oczyszczalnią jest kontenerowa Oczyszczalnia Ścieków w Jeninie wybudowana wraz z siecią kanalizacji sanitarnej przez Gminę pod potrzeby osiedla mieszkaniowego „Jenin I”  w Jeninie.

Długość sieci  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wynosi 6,3 km.

Ilość przyłączy kanalizacyjnych – 172 sztuki. Ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej korzysta około 680 mieszkańców.

W przyszłości siecią kanalizacji sanitarnej zbiorczej oprócz obszaru Wyżyny Bogdanieckiej objęte zostaną wsie o zwartej zabudowie mieszkalnej tj. Stanowice          i Racław.

W pozostałych miejscowościach o rozproszonej zabudowie położonych w dolinie rzeki „Warty”  w zakresie gospodarki ściekowej będą stosowane inne rozwiązania. 

Łączność

Stan techniczny i warunki eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej w ciągu ostatnich kilku lat uległy znacznej poprawie. 

Aktualnie na terenie gminy z telekomunikacji stacjonarnej korzysta  1150 abonentów.

Obecne tempo rozwoju telekomunikacji stacjonarnej, konkurencja pomiędzy operatorami sieci, szczególnie zaś dynamiczny przyrost ilości abonentów, pozwala zakładać uzyskanie w przeciągu kilku lat  pełnego dostępu do podstawowych usług telekomunikacyjnych.

Uzupełnieniem oferty usług telekomunikacyjnych jest także telefonia komórkowa, która pokrywa swym zasięgiem całość gminy.

Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energię elektryczną gospodarstw domowych w gminie Bogdaniec  jest powszechne.

Obecnie prace energetyczne skupiają się wokół doprowadzenia energii                       do poszczególnych działek budowlanych oraz remontów bieżących sieci.

Sieć gazowa

W minionych 10 latach wykonano sieć gazową na terenie wsi Wyżyny Bogdanieckiej, tj. w Motylewie , Bogdańcu Jeninie i Łupowie.

Ogółem z sieci gazowej korzysta 497 gospodarstw domowych.

Aktualne działania Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim skupiają się na   wykonywaniu przyłączy gazowych do działek budowlanych.

Obecnie zainteresowanie wejściem na teren gminy przejawia nowy operator sieci gazowej tj. MOW / EWE Polska spółka z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu.

Jest to konkurencyjna oferta obsługi mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w gaz sieciowy, która przyczyni się do wzbogacenia rynku.

Komunikacja

Ważniejsze połączenia drogowe:


- droga wojewódzka nr 132 Gorzów Wielkopolski-Kostrzyn nad Odrą

Bezpośrednie połączenia kolejowe:


- Gorzów Wlkp.


- Krzyż


- Kostrzyn nad Odrą

Najbliższe lotniska:


- Poznań (130 km)


- Warszawa (430m)


- Berlin ( 110 km)

Najbliższe przejścia na granicy z Niemcami:


- Kostrzyn nad Odrą


- Słubice


- Świecko

Gmina Bogdaniec ze względu na swoje dobre położenie - bezpośrednie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego Gorzowa Wielkopolskiego i krzyżujących się                  w nim tras Szczecin – Jakuszyce,  Kostrzyn nad Odrą – Gdańsk oraz stosunkowo bliskie położenie Berlina ma dobre zewnętrzne połączenia komunikacyjne.

Wewnątrz gminy dobrze funkcjonuje sieć komunikacji podmiejskiej miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Sfera ekologiczna

Emisja zanieczyszczeń do wód

          Największym  naturalnym zbiornikiem wodnym jest rzeka Warta.                                                                                   
Aktualnie, ze względu na bardzo duże zanieczyszczenie wody oraz brak siecie kanalizacyjnej jej funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa jest bardzo ograniczona.                Do większych zbiorników wodnych należą zbiorniki retencyjne w miejscowości Bogdaniec na terenie Skansenu.

Wzrost budownictwa wzdłuż sieci wodociągowej bez kanalizacji i systemów oczyszczania ścieków oraz nielegalne wysypiska i nieszczelność zbiorników gromadzących odpady, prowadzą do pogarszania się jakości wód podziemnych.

Przypowierzchniowy poziom wód podskórnych jest najbardziej narażony                  na przenikanie szkodliwych substancji. Zanieczyszczenie ma wpływ na gorszą jakość wody, która czerpana jest ze studni kopanych. Wody podziemne występujące na większej głębokości są lepszej jakości.

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

Na stan powietrza atmosferycznego, bardzo duży wpływ ma przedostawanie  się do powietrza pyłów i gazów  powodowane przez niską emisje palenisk domowych oraz małych i średnich  źródeł lokalowych, których

poziom emisji jest relatywnie mały, ale fakt, że emitowana jest ze źródeł 

niskich, a spalane w nich paliwa gorszej jakości, a często wszelkiego rodzaju odpady, powodują dużą uciążliwość i wysoki poziom stężeń.


Do podstawowych substancji emitowanych przez pojazdy zalicza się tlenek węgla, ołów, tlenki azotu , węglowodory aromatyczne i dwutlenek siarki. 

Odpady


Odpady i związane z nimi zagrożenia stają się w ostatnich latach coraz bardziej uciążliwym problemem w dziedzinie ochrony środowiska. Zwiększa   się masa odpadów komunalnych, a także ich nielegalne i niewłaściwe składowanie co  stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Do największych zagrożeń należy zaliczyć gospodarkę odpadami bytowo-gospodarczymi. Na terenie gminy wywozem odpadów komunalnych zajmują się Firmy prowadzące działalność w tym zakresie tj. ALTVATER, LAGUNA, EFEKT, ALBAR.

 Niezbędnym elementem jest edukacja świadomości społeczeństwa                                 o  istniejącym  zagrożeniu  dla  środowiska.




Działania zaplanowane w ramach poszczególnych zasadniczych obszarów problemowych rozwoju Gminy wynikają z przyjętych celów strategicznych, określonych odrębnie dla każdego z obszarów problemowych. Z kolei zdefiniowane cele strategiczne wyznaczają charakter programów operacyjnych, których realizacja (tj. realizacja przewidzianych w ich ramach zadań) prowadzić będzie do osiągnięcia wyznaczonego celu.


W ramach strategii  zrównoważonego rozwoju Gminy Bogdaniec przyjętego uchwałą  Nr XVIII/110/2000  Rady Gminy w  Bogdańcu z dnia 5 kwietnia 2000 r. zdefiniowano łącznie 24  cele szczegółowe i działania. Są to:

Tabela 11.
CELE  SZCZEGÓŁOWE
DZIAŁANIA

1. Poprawa jakości i ilości wody
1. Budowa sieci przesyłowo-rozdzielczej

2. Modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody

3. Modernizacja istniejącej sieci

2. Uregulowanie gospodarki odpadami płynnymi i stałymi
1. Uregulowanie umów na odbiór odpadów  

2. Organizacja systemu kontroli gospodarki odpadami

3. Opracowanie koncepcji gospodarki odpadami

4. Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla gminy

5. Organizacja systemu kontroli gospodarki ściekowej

6. Realizacja kanalizowania zgodnie z koncepcją

3. Minimalizacja hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza
1. Próba opracowania koncepcji budowy drogi przenoszącej tranzytowy ruch poza tereny zabudowane

2. Zakładanie ekranów dźwiękochłonnych                                w najgłośniejszych miejscach

3. Zinwentaryzowanie źródeł emisji pyłów i gazów

4. Pomoc w modernizacji i zakupie nowych pieców, filtrów

4. Umocnienie wałów przeciwpowodziowych
1. Stały monitoring wałów

2. Konserwacja wałów

3. Umacnianie wałów

4. Budowa fragmentów nowych wałów

5. Minimalizacja erozji gleb
1. Zagospodarowanie zagrożonych erozją gleb

2. Wprowadzenie upraw  roślin zmniejszających erozję

3. Poprzez nasadzenia tworzenie miejsc glebochronnych             i wodochronnych

6. Poprawa nawierzchni dróg i chodników
1. Wykonanie ewidencji dróg gminnych

2. Przygotowanie harmonogramu poprawy nawierzchni dróg i chodników

3. Przygotowanie dokumentacji i realizacja zadań wg harmonogramu 

7. Odbudowa i rozbudowa urządzeń melioracyjnych
1. Dokonanie inwentaryzacji melioracji  

2. Odbudowa istniejących urządzeń

3. Wykonanie nowych rowów melioracyjnych

8. Tworzenie nowych miejsc pracy
1. Opracowanie szczegółowego programu aktywizującego gospodarkę

2. Analiza i prognoza rynku pracy

3. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy

4. Uruchomienie doradztwa zawodowego

5. Uruchomienie punktów kształcenia dla bezrobotnych               z uwzględnieniem ich przekwalifikowania zawodowego 

9. Tworzenie zakładów przetwórstwa około rolnego i punktów skupu
1. Opracowanie bilansu i struktury produkcji rolnej

2. Pomoc w powołaniu przez rolników spółki akcyjnej, która zajęłaby się skupem i sprzedażą produktów rolniczych

3. Utworzenie gminnego samorządu gospodarczego  

10. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację zdań własnych gminy
1. Opracowanie wykazu organizacji pomocowych w Polsce

2. Wystąpienie do rządu o przyznawanie subwencji                      i dotacji zgodnych z zadaniami zleconymi gminie

3. Aktywizacja Związku Gmin Polskich

4. Przygotowanie projektów do funduszy pomocowych 

11. Rozbudowa infrastruktury technicznej
1. Przygotowanie dokumentacji na modernizację                          i rozbudowę oświetlenia drogowego

2. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego

3. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia               w energię

4. Gazyfikacja gminy

12. Zagwarantowanie rozwoju psychicznego i fizycznego mieszkańców
1. Opracowanie programu aktywizującego mieszkańców gminy

2. Utworzenie ośrodka integracyjnego

3. Organizacja  imprez sportowych i turystycznych                    w gminie

4. Opracowanie programu rozwoju fizycznego                             i psychicznego mieszkańców gminy

13. Rozbudowa bazy dydaktycznej
1. Program rozwoju bazy dydaktycznej

2. Modernizacja bazy dydaktycznej

3. Budowa nowej bazy dydaktycznej

4. Organizacja gminnego centrum dydaktycznego 

14. Zabezpieczenie porządku publicznego
1. Gminne centrum kryzysowe

2. Modyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem                     w gminie

3. Monitorowanie porządku publicznego

15. Rozwój współpracy międzynarodowej
1. Program rozwoju współpracy międzynarodowej

2. Dialog z MSZ i Marszałkiem Województwa Lubuskiego w sprawie współpracy międzynarodowej

3. Podpisanie porozumień o współpracy z wybranymi jednostkami organizacyjnymi z zagranicy

4. Zorganizowanie konferencji z zaproszonymi jednostkami organizacyjnymi z zagranicy

16. Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy
1. Program poprawy warunków bytowych mieszkańców

2. Wykorzystanie instrumentów ekonomicznych i prawa lokalnego do poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy

3. Budowa mieszkań socjalnych

17. Ochrona obiektów zabytkowych
1. Zinwentaryzowanie istniejących obiektów zabytkowych gminy

2. Działania na rzecz objęcia ochroną  konserwatorską tych obiektów zabytkowych, nie objętych ochroną

3. Pomoc mieszkańcom w remontach

18. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców
1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu gminy do programu  lokalna Agenda 21

2. Rozszerzenie problematyki ekologii w szkołach (konkursy)

3. Nawiązanie współpracy z gminą kraju UE i wymiana doświadczeń

19. Promocja gminy
1. Program promocji gminy

2. Organizacja promocji w gminie

3. Gminne centrum informacyjne o gminie

4. Opracowanie materiałów promocyjnych

5. Konferencja promocyjna gminy

20. Zabezpieczenie odpowiedniej ilości terenów uzbrojonych
1. Założenie większej ilości terenów po zabudowę w planie zagospodarowania

2. Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów                 w wodę, kanalizację

3. Uzbrojenie terenów w infrastrukturę woda, energia kanalizacja, gaz

21. Zapewnienie odpowiedniego zakresu i poziomu usług medycznych
1. Badanie zakresu i poziomu usług medycznych oraz potrzeb mieszkańców

2. Program zapewnienia zakresu i poziomu usług medycznych

3. Informacja o zakresie i poziomie usług medycznych               z Lubuskiej Regionalnej Kasy Chorych w Zielonej Górze

22. Sprawny system społecznego komunikowania się


1. Utworzenie punktu interwencyjnego w gminie

2. Budowa systemu logistycznego obiegu informacji                    w gminie

3. Opracowanie gminnego programu społecznego komunikowania się

4. Konsultacje społeczne w trakcie tworzenia budżetu gminy



23. Usprawnienie obsługi obywateli             w gminie


1. Opracowanie programu obsługi obywateli przez Urząd  Gminy

2. Opracowanie programu obsługi obywateli przez organizacje podległe samorządowi terytorialnemu

3. Opracowanie programu obsługi obywateli przy współdziałaniu administracji samorządowej z innymi organizacjami nie podlegającymi samorządowi terytorialnemu

4. Ustawiczne kształcenie liderów lokalnych w zakresie zarządzania gminą

5. Stałe doskonalenie pracowników samorządowych

6. Budowa programu przekazania sołectwom części uprawnień i środków budżetowych

7. Budowa sieci lokalnych organizacji pozarządowych                    i utworzenie ich gminnego Forum



24. Wytworzenie   mechanizmów finansowania zadań gminy


1. Opracowanie programu wykorzystania instrumentów ekonomicznych i prawnych w gminie

2. Budowa systemu aktywnego pozyskiwania środków pozabudżetowych

3. Konstrukcja programu dla zadaniowego budżetu gminy

4. Analiza dystrybucji budżetu gminy i opracowanie nowych zasad

5. Podjęcie inicjatywy w sprawie prawidłowości naliczania        i przyznawania subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową



Tabela  12. 

Inwestycje współfinansowane z Funduszy Strukturalnych UE w świetle celów zawartych w strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Bogdaniec

Cel – poz. z tabeli nr11
Zadanie

1.Poprawa jakości i ilości wody
1.Budowa sieci przesyłowo-rozdzielczej

2.Modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody

3.Modernizacja istniejącej sieci

15.Rozwój   współpracy  

     międzynarodowej
1.Program rozwoju współpracy międzynarodowej

2.Dialog z MSZ i Marszałkiem Województwa Lubuskiego         w sprawie współpracy międzynarodowej

3.Podpisanie porozumień o współpracy z wybranymi jednostkami organizacyjnymi z zagranicy

4.Zorganizowanie konferencji z zaproszonymi jednostkami organizacyjnymi z zagranicy

17. Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy
1.Program poprawy warunków bytowych mieszkańców

2.Wykorzystanie instrumentów ekonomicznych i prawa lokalnego do poprawy warunków bytowych mieszkańców gminy

3.Budowa mieszkań socjalnych

19.Promocja gminy
1.Program promocji gminy

2.Organizacja promocji w gminie

3.Gminne centrum informacyjne o gminie

4.Opracowanie materiałów promocyjnych

5.Konferencja promocyjna gminy

20.Zabezpieczenie odpowiedniej 

     ilości terenów uzbrojonych
1.Założenie większej ilości terenów po zabudowę w planie zagospodarowania

2.Przygotowanie dokumentacji na uzbrojenie terenów w wodę, kanalizację

3.Uzbrojenie terenów w infrastrukturę woda, energia kanalizacja, gaz



Gmina Bogdaniec jest w trakcie realizacji, bądź też planowania zadań inwestycyjnych, realizowanych ze środków własnych i zewnętrznych, w tym programów przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Zdecydowana większość inwestycji o charakterze infrastrukturalnym współfinansowana jest z instrumentu przedakcesyjnego  PFARE i SAPARD. 

Tabela 13.

Zadania realizowane w oparciu o fundusze własne i przedakcesyjne Unii Europejskiej (w zł)

Zadania
2003
2004
2005

Wodociągi wiejskie
997 751
350 000
200 000

Drogi publiczne 
542 438
1 626 000
1 157 000

Hala sportowa
1 112 965
   900 000
X

Kanalizacja
59 511
580 000
500 000

Oświetlenie drogowe
19 900
250 000
   100 000

Zbiorniki retencyjne
106 509
X
X

Obiekt szkolny
X
X
7 022 000

R a z e m :
2 839 074
3 706 000
8 879 000

Budowa wodociągów i kanalizacji sanitarnej w 2003 roku wykonywana była przy zaangażowaniu środków przedakcesyjnych pochodzących z programu PHARE.

Budowa hali sportowej realizowana jest wyłącznie ze środków własnych gminy i budżetu państwa. Inwestycja ta zostanie zakończona w roku 2004.


Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/PWW). ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Realizacja tej polityki             w ramach ZPORR, będzie współfinansowana z funduszy strukturalnych.


Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Wzrost konkurencyjności należy rozumieć jako oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej i poprawę sytuacji wszystkich regionów w Polsce względem regionów europejskich, w zakresie produktywności gospodarki, wydajności pracy, tworzenia i absorpcji innowacji, wykształcenia mieszkańców, dochodów ludności oraz ilości i jakości infrastruktury technicznej, a więc tych czynników, które decydują obecnie o sile gospodarek państw i regionów.

Przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów należy rozumieć jako podjęcie działań interwencyjnych w ograniczonej liczebnie i przestrzennie grupie obszarów: wiejskich, koncentracji przemysłów restrukturyzowanych oraz degradacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni miejskiej, poprzemysłowej i powojskowej,          o najmniejszych możliwościach rozwojowych oraz najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.

Osiągnięcie wyżej wymienionego celu odbywać się będzie poprzez realizację poszczególnych priorytetów i działań programu. Wyróżniamy trzy priorytety:

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

2. Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich

3. Rozwój lokalny 

W ramach priorytetu Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów wyodrębniono następujące działania:

1. Infrastruktura ochrony środowiska



 

2. Infrastruktura edukacyjna 

3. Kultura i turystyka

 

4. Społeczeństwo informacyjne


 

W priorytet Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej zasobów ludzkich wpisane zostały następujące działania:

1. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

2. Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi

3. Promocja przedsiębiorczości


W priorytecie Rozwój lokalny zapisane zostały działania:

1. Rozwój obszarów wiejskich

        2. Mikroprzedsiębiorstwa

        3. Lokalna infrastruktura społeczna


Gmina Bogdaniec w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej 2004-2006 zamierza podjąć szereg inwestycji wpisujących się w priorytety i działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych. Będą one ważnym czynnikiem pobudzenie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze gminy oraz tej części województwa Lubuskiego.


Szczegółowe działania, które planuje podjąć gmina Bogdaniec współfinansowane w ramach regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej przedstawia tabela 16 i 17 .

 Tabela 14.  Przewidywany budżet na lata 2004-2007

2004

(tys. PLN)
2005

(tys. PLN)
2006

(tys. PLN)
2007

(tys. PLN)

Dochody ogółem
10.903
14.379
12.018
10.000

Wydatki ogółem
11.303
15.979
11.218
9.200

Wydatki inwestycyjne   ogółem    
        3.729
             8.879
        4.118
               800

Wydatki inwestycyjne    pokryte środkami własnymi
        3.329
             1.857
        4.118
               800

Możliwość kredytowania inwestycji
                400      
             2.000
             


Przewidywany budżet zakłada wysokie nakłady na wydatki inwestycyjne w latach 2004-2007. Na tę pozycję składa się finansowanie nowych zadań i utrzymanie istniejącej infrastruktury będącej własnością gminy. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z funduszy strukturalnych. Głównym zadaniem inwestycyjnym w roku 2005-2006 będzie budowa obiektu szkolnego w Bogdańcu. Gmina ubiega się o dofinansowanie tego zadania z funduszu ZPORR. Szacunkowy koszt  realizacji zadania wynosi 10.440 tys. PLN, z czego 610 tys. PLN to udział własny gminy, 2.000  tys. PLN to kredyt.

Tabela 15.

Zadania w świetle priorytetów ZPORR

Działanie
Zadanie
2003
2004
2005
2006
2007

Priorytet 1 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów








1.1 Infrastruktura ochrony środowiska
1.Zaopatrzenie w wodę -budowa sieci przesyłowo-rozdzielczej
X
X
X




2.Budowa zintegrowanej kanalizacji sanitarnej
X
X
X
X
X


2.Budowa gimnazjum




X
X



3.Budowa szkoły podstawowej


X
X


1.3 Kultura i Turystyka


1.Pola namiotowe





X



2.Budowa szlaku turystyczno-historycznego



X


Priorytet 2 

Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej zasobów ludzkich









2.1 Reorientacja zawodowa osób odchodzących                   z rolnictwa
1.Organizacja szkoleń i kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji


X
X
X


2.Budowa informatycznej sieci zawodowej 



X



3. Organizacja stażów
X
X
X
X
X

2.2 Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi
1. Organizacja kursów przekwalifikujących
X
X
X



2.3 Promocja przedsiębiorczości


1. Utworzenie punktu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez usługi doradcze.

XX




Priorytet 3

Rozwój lokalny









3.1 Rozwój obszarów wiejskich


1. Budowa i modernizacja dróg publicznych
XX
XX
X
X
X


2. Tworzenie systemów informacji turystycznej i kulturalnej

XX





3. Modernizacja i remont placówek edukacyjnych
XX
XX
X
X
X


4.Modernizacja i remonty świetlic wiejskich



X
X


5. Rekultywacja zdegradowanych gruntów 




X

3.2Mikroprzedsiębiorstwa
1. Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju mikroprzedsiębiorców

XX
X
X
X

3.3 Lokalna infrastruktura społeczna
1.Wyposażenie świetlic wiejskich.






X


2.Poprawa wyposażenia  

   edukacyjnego w szkołach.









3.Modernizacja i wyposażenie 

   ośrodka zdrowia.



XX


Tabela 16.

Zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2004 – 2006

Lp.
Nazwa zadania
Okres realizacji
Koszt zadania

w tys. PLN
Podmioty uczestniczące

w finansowaniu
Źródła finansowania






Budżet JST
Budżet państwa
Środki prywatne
Środki UE






udział w %

1
Budowa sieci wodociągowej Jenin, Bogdaniec, Motylewo
2004 - 2005
1.400,00
Budżet Gminy

UE

PWiK
20
-
35
45

2
Modernizacja sieci wodociągowej            w Racławiu
2005
400,00
Budżet Gminy

UE
25
-
-
75

3
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół               w Bogdańcu wraz z przykanalikami w m. Bogdaniec
2004
300,00
Budżet Gminy

WFOŚiGW
50
50
-
-

4
Budowa integracyjnej sieci kanalizacji sanitarnej
2004 - 2006
3.850,00
Budżet Gminy

UE
25
-
-
75

5
Modernizacja ul. Leśnej i Piaskowej               w Jeninie
2004
2.100,00
Budżet Gminy

UE
50
-
-
50

6
Modernizacja 

ul. Gwiaździstej i Osiedlowej w Jeninie
2005
1.142,00
Budżet Gminy

UE
50
-
-
50

7
Modernizacja 

ul. Wiśniowej, Meliorantów i Gronowej w Jeninie
2006
1.250,00
Budżet Gminy

UE
50
-
-
50

8
Budowa Zespołu Szkół w Bogdańcu
2005 - 2006
8.560,00
Budżet Gminy

UE
25
-
-
75

9
Szlak turystyczno – historyczny
2006
100,00
Budżet Gminy

UE
25
-
-
75

10
Pole namiotowe
2006
50,00
Budżet Gminy

UE
25
-
-
75

11
Budowa oświetlenia drogowego Łupowo 

ul. Strumykowa

Bogdaniec ul. Akacjowa, Cmentarna, Jeninek
2004
158,00
Budżet Gminy
100
-
-
-

12
Budowa oświetlenia drogowego Jeniniec droga przy SKR, Jeniniec zakręt, Chwałowice droga do kościoła, świetlica, mostek, Krzyszczynka do wału
2005
350,00
Budżet Gminy
100
-
-
-

13
Budowa oświetlenia drogowego Lubczyno droga do szkoły, zakręt przy sali
2006
230,00
Budżet Gminy
100
-
-
-

14
Modernizacja świetlic wiejskich
2006
1.000,00
Budżet Gminy

         UE
75
-
-
25

15
Modernizacja Ośrodka Zdrowia 

w Bogdańcu
2006              
200,00
Budżet Gminy

         UE
50
-
-
50

16
Usunięcie dzikich wysypisk odpadów
2005 - 2006
200,00
Budżet Gminy

UE
25
-
-
75

Tabela 17.

 Zadania inwestycyjne do realizacji po 2006 roku.

Lp.
Nazwa zadania
Okres realizacji
Koszt zadania      w tys. PLN
Podmioty uczestniczące         w finansowaniu zadania

1
Budowa sieci integracyjnej kanalizacji sanitarnej Jenin, Bogdaniec, Motylewo, Stanowice, Racław
2007 – 2011
14.000,00
Budżet Gminy

UE

2
Modernizacja dróg w Jeninie ul. Sosnowa. Kwiatowa
2007
1.000,00
Budżet Gminy

UE

3
Modernizacja dróg w Bogdańcu ul. Różana, Krótka, Pocztowa
2008
1.400,00
Budżet Gminy

UE

4
Modernizacja drogi Jenin ul. Wojska Polskiego
2009
1.500,00
Budżet Gminy

UE

5
Modernizacja drogi Kwiatkowice – Lubczyno
2009
1.600,00
Budżet Gminy

UE

6
Modernizacja drogi Jeniniec- Lubczyno
2010
1.200,00
Budżet Gminy

UE

7
Modernizacja drogi Krzyszczyna – Chwałowice
2011
2.000,00
Budżet Gminy

UE

8
Budowa ciągu pieszo – rowerowego Bogdaniec – Gostkowice 
2008-2011
2.000,00
Budżet Gminy

UE

9.
Rekultywacja gruntów  zdegradowanych 
2007-2011
700,00
Budżet Gminy

UE

Środki prywatne

10.
Budowa infrastruktury boisk sportowych i rekreacyjnych
2008-2010
600,00
Budżet Gminy

UE

Środki prywatne



Monitorowaniu realizacji inwestycji zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego gminy Bogdaniec służyć będzie szereg wskaźników adekwatnych                                        do podejmowanych działań w ramach regionalnej polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są podzielone na trzy kategorie:

1. wskaźniki produktu – odnoszą się do  rzeczowych efektów działania, 

2. wskaźniki rezultatu – odpowiadają one bezpośrednim  i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia programu,

3. wskaźniki oddziaływania – obrazują konsekwencje danego programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio                        z podjętym działaniem ale pojawiających się po pewnym czasie oraz do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania.

Przykładowe przedstawiono poniżej. 

Priorytet 1 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie 1.1  Infrastruktura ochrony środowiska

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTu

1. Długość sieci wodociągowo – kanalizacyjnej ( w km).

2. Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz   

     projektów gospodarki odpadami komunalnymi  ( w szt. ).

3. Liczba wdrożonych  projektów wsparcia zarządzania ochroną środowiska ( w szt.)  

WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Budynki i lokalne mieszkalne wyposażone w sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

2. Poprawa stanu środowiska.

2. Poprawa jakości wody pitnej.
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

1.Liczba osób korzystających z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ( osoby ).

2.Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

3.Rozwój turystyki.

4.Liczba utworzonych  lub utrzymanych miejsc pracy.

Działanie 1.2.Infrastruktura edukacyjna

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTu

1.Kompleks oświatowy spełniający wymogi nowoczesnego szkolnictwa. 

2.Liczba sal lekcyjnych (w szt.)

3.Liczba miejsc do nauki informatyki (szt.)

WSKAŹNIKI REZULTATU

1 Liczba uczniów (osoby)
2.Wzrost liczby absolwentów z terenu gminy Bogdaniec (osoby).

3. Nowy produkt oświatowy (szt)
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

1. Wzrost liczby szkoleń dla osób bezrobotnych.

2. Liczba nowoutworzonych miejsc  pracy 3 lata od zakończenia inwestycji.

Działanie 1.3 Kultura i turystyka

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTu

1. Liczba odnowionych obiektów i zespołów zabytkowych oraz historycznych stanowiących dziedzictwo kulturowe (szt.)
2. Liczba obiektów zabytkowych i historycznych zabezpieczonych przed zagrożeniami,               w tym poprzez systemy przeciwpożarowe i antywłamaniowe (szt.)
3. Liczba zinwentaryzowanych i zdigitalizowanych dóbr kultury (szt.)
4. Liczba nowych portali i stron internetowych informujących o kulturze i dziedzictwie kulturowym (szt.)
WSKAŹNIKI REZULTATU

1. Wzrost liczby korzystających z obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

2. Nowe formy korzystania z dóbr dziedzictwa kulturowego

3. Nowe produkty kulturowe i turystyczne

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

1. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej wsi i obszarów, na których zlokalizowane są obiekty spuścizny kulturowej danego regionu, co przyczyni się do wzrostu poczucia tożsamości i przynależności regionalnej
2. Wzrost liczby turystów (2 lata po realizacji projektu) (osoby)

Priorytet 2

Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej zasobów ludzkich 

Działanie 2.1 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa                            

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Poprawa jakości społeczeństwa.                                                                                  2. Liczba osób zmieniających profil zawodowy (osoby).                                                                                                                           3. Wzrost liczby  osób przygotowanych do realizacji innych zadań (osoby).

WSKAŹNIKI REZULTATU 

1. Ilość osób podejmujących pracę poza rolnictwem (osoby).                                                       2. Liczba projektów służących reorientacji zawodowej rolników.
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

1. Liczba szkoleń i kursów przygotowujących do zmian zawodowych.

2.  Liczba nowoutworzonych miejsc pracy.

3. Ilość osób nowozatrudnionych w sektorze pozarolniczym (osoby).

Działanie 2.3 Promocja przedsiębiorczości

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

1. Ilość terenów i miejsc przystosowanych do rozwoju przedsiębiorstw.

2. Liczba projektów wspierających przedsiębiorczość. 

3. Liczba punktów informacyjnych dla przedsiębiorców.

WSKAŹNIKI REZULTATU 

1. Wzrost liczby osób zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

2. Wzrost liczby zatrudnienia (osoby).

3. Wzrost liczby nowoutworzonych przedsiębiorstw.
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

1. Liczba nowych miejsc pracy (liczba).

2. Spadek bezrobocia.

3. Rozwój gminy.

Priorytet 3 Rozwój lokalny

Działanie 3.1 Rozwój obszarów wiejskich

WSKAŹNIKI MONITORINGU

WSKAŹNIKI PRODUKTU

1.Długość wykonanej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

2.Ilość km dróg zmodernizowanych  gminnych/powiatowych 

3.Liczba projektów zrealizowanych projektów (w podziale na rodzaje projektów)

4. Liczba zbiorników retencyjnych.

5. Selektywna zbiórka odpadów.

6. Powierzchnia zrekultywowanych użytków pod uprawę wierzby energetycznej

WSKAŹNIKI REZULTATU

1.Wzrost poziomu zwodociągowania/skanalizowania gminy

2.Wzrost ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów

3.Wzrost ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA

1.Liczba utworzonych /utrzymanych miejsc pracy 2 lata po realizacji projektu

2.Spadek stopy bezrobocia

3.Wzrost dochodu gminy na mieszkańca


System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogdaniec jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gminy korzystając ze środków finansowych funduszy strukturalnych UE są zobowiązane przestrzegać zasady i procedury wspólnotowe, które zostały określone w Rozporządzeniu z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 1260/1999 wprowadzającym ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.


Poszczególne projekty będą wdrażane w oparciu o zasady wydatkowania środków wg źródeł ich pochodzenia. W niektórych sytuacjach może to oznaczać,               że podmiot korzystający z różnych źródeł finansowania będzie musiał sprostać wielu wymaganiom formalnym. Dotyczy to w szczególności odmiennych zasad wykorzystania środków pochodzących ze źródeł krajowych oraz środków pochodzących ze źródeł unijnych.

Instytucja Zarządzająca Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Bogdaniec


Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Rozwoju Lokalnego będzie pełnił Zespół zadaniowy ds. Rozwoju lokalnego powołany Zarządzeniem Nr KS0152-5/2004 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 18 marca 2004r.

Koordynatorem działań będzie Pełnomocnik.

Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 

· ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PRL,

· zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,

· zapewnienie zgodności realizacji Planu z poszczególnymi dokumentami programowymi wyższego rzędu

· zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji 
i promocji Planu

· przygotowanie rocznych raportów nt. wdrażania Planu, zbieranie informacji                     do rocznego raportu o nieprawidłowościach

· dokonanie oceny ex-post po zakończeniu realizacji Planu.


Dla właściwej oceny Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego

Urząd Gminy jako instytucja wdrażająca PRL jest odpowiedzialny za:

· kreowanie, przyjmowanie i składanie wniosków aplikacyjnych od instytucji  podległych - beneficjentów pomocy,

· kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami,                     z zapisami Planu,

· ewentualne monitorowanie wdrażania poszczególnych projektów, 

· zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów


1. System monitorowania planu


Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Planu posiada Rada Gminy i Wójt Gminy Bogdaniec. Jego główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie oraz ewentualne interweniowanie                w przypadku stwierdzenia opóźnień lub nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania.

2. Sposoby oceny planu


Skuteczność Planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez Radę Gminy i Wójta  Gminy Bogdaniec  przy pomocy zawartych                     w Punkcie V wskaźników monitorowania. 

3. Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi


Elementem inicjowania i podejmowania współpracy pomiędzy sektorem publiczno – prywatnym, a organizacjami pozarządowymi będzie Plan Informacyjny.

Plan Informacyjny

Zadania planu informacyjnego: 

· zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych         na terenie Gminy Bogdaniec                           

· zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących w tym zakresie procedurach

· zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań                na poziomie Gminy

· zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia

· inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym 

· wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Grupy docelowe odbiorców


Działania podejmowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bogdaniec będą uwzględniały potrzeby wymienionych grup docelowych, jeśli chodzi o zakres informacji oraz użyte instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.

●Opinia publiczna - powszechna wiedza na temat działań związanych                         z wdrażaniem oraz wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie prezentacji korzyści płynących z członkostwa we Wspólnocie, budowaniu pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy, jak również przyczyni się do poparcia dla inwestycji, których bezpośrednim beneficjentem będzie społeczność lokalna Gminy.

●Beneficjenci - to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy. Będą to:

- jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego

- podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź realizujące 

  zadania jednostki samorządu gminnego

- podmioty gospodarcze

- organizacje zrzeszające przedsiębiorców

- jednostki edukacyjne

- organizacje pozarządowe i organizacje społeczne

- związki wyznaniowe

Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego


Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii Europejskiej uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz możliwości pozyskania środków dla samorządów gminnych. W tym celu istnieje realna potrzeba konsekwentnego kształtowania pozytywnego wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego.

Instrumenty strategii informacyjnej

Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:

●konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje propagujące informacje                  o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach wsparcia UE oraz usystematyzowania wiedzy

●wizytacje i ekspozycje projektów- mogą stanowić skuteczne metody prezentacji osiągnięć w zakresie realizacji inicjatyw z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej

●informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów- należy zadbać              o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z rejonu Gminy Bogdaniec, którzy będą odpowiedzialni za spełnienie wymogów w tym zakresie

●serwisy internetowe - będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji dla potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach skorzystania                z pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego i wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla Gminy Bogdaniec

●współpraca z mediami - działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Planu Rozwoju Lokalnego w szczególności w odniesieniu do opinii publicznej. Działania podejmowane za pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń. Wszelka informacja o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych powinna być przekazana w zwięzły i przystępny sposób.

II. Teren realizacji Planu Rozwoju Lokalnego





Bogdaniec





IV. Powiązanie projektów z innymi działaniami realizowanymi          


     na terenie gminy.





III. Powiązanie projektów z celami strategicznych dokumentów  


    rozwoju   przestrzenno- społeczno- gospodarczego   Gminy   


    Bogdaniec.





V. Planowane inwestycje w świetle ZPORR.





VI. Wybrane wskaźniki monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego 


    Gminy Bogdaniec.





VII. System wdrażania





VIII. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej.





WPROWADZENIE
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_1144657025.xls
Wykres1

		Polska

		województwo lubuskie

		powiat ziemski

		gmina Bogdaniec



Struktura bezrobocia

STRUKTURA BEZROBOCIA

0.179

0.282

0.292

0.186



Arkusz1

		Polska		17.90%

		województwo lubuskie		28.20%

		powiat ziemski		29.20%

		gmina Bogdaniec		18.60%





Arkusz2

		





Arkusz2

		Polska

		województwo lubuskie

		powiat ziemski

		gmina Bogdaniec



Struktura bezrobocia

STRUKTURA BEZROBOCIA

0.173

0.282

0.292

0.1452



Arkusz3
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Wykres3

		Kobiety

		Mężczyźni



Bezrobotni według podziału na płeć

415

338



Arkusz1

		Kobiety		Mężczyźni

		415		338





Arkusz1

		0

		0



Bezrobotni według podziału na płeć



Arkusz2

		





Arkusz3

		






